MERCOSUR/CRPM/ACTA Nº 14/20

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE REPRESENTANTES PERMANENTES DEL MERCOSUR (CRPM)

En ejercicio de la Presidencia Pro Tempore de Uruguay (PPTU), el día 19 de noviembre de 2020, se realizó, por medio del sistema de videoconferencia previsto en la Resolución GMC N° 19/12, una Reunión de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (CRPM), con la participación de las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La reunión contó, también, con la participación de la Coordinadora de la Unidad Técnica FOCEM (UTF), el Coordinador de la Unidad de Comunicación e Información del MERCOSUR (UCIM) y funcionarios de la Secretaría del MERCOSUR (SM)

La Lista de Participantes consta como ANEXO I.

La Agenda de la Reunión consta como ANEXO II.

En la reunión fueron tratados los siguientes asuntos:

- FOCEM

  - Informe de la cuarta inspección técnica a las obras de construcción del laboratorio de biotecnología tipo II ejecutadas por Paraguay en el marco del proyecto pluriestatal "Investigación, educación y biotecnologías aplicadas a la salud” (Comunicación UTF Nº 95/20)

La CRPM aprobó el informe de la cuarta inspección técnica realizada a las obras de construcción del laboratorio de biotecnología tipo II ejecutadas por Paraguay en el ámbito del proyecto "Investigación, educación y biotecnologías aplicadas a la salud". El documento consta como ANEXO III.

Las delegaciones dialogaron con la UTF sobre la situación de las obras y tomaron nota que en las últimas semanas el Organismo Ejecutor informó un avance en las gestiones con la empresa contratista para la regularización del plazo contractual de entrega, así como en relación a la presentación de la documentación con las especificaciones técnicas requeridas para las instalaciones de la obra, en línea con las observaciones de la inspección. La UTF agregó que, una vez que se disponga de la mencionada documentación prevé realizar la quinta inspección técnica prevista.

  - Informe de la UTF sobre solicitud de incorporación de obras complementarias al proyecto “Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción, 2ª Etapa y Conexión (Av. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9” (Comunicaciones UTF Nº 96/20 y 99/20)

Las delegaciones realizaron consultas en relación al informe de la UTF sobre la solicitud de incorporación de obras adicionales y complementarias al proyecto "Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción, 2ª Etapa y Conexión (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N°9)”. El referido informe consta como ANEXO IV.

El tema queda en agenda a efectos que las delegaciones puedan realizar la evaluación y consultas internas pertinentes.

  - Informe de la UTF sobre solicitud de adecuaciones al proyecto “Construcción y mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico en pequeñas comunidades rurales e indígenas del país” (Comunicación UTF Nº 97/20)

La CRPM consideró el informe presentado por la UTF sobre la propuesta de adecuaciones al proyecto “Construcción y mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico en pequeñas comunidades rurales e indígenas del país” (ANEXO V).

Las delegaciones dialogaron con la UTF sobre las dificultades de ejecución que tuvo el proyecto, en especial para la construcción de la planta de tratamiento de desagüe cloacal en la localidad de Caazapá, y evaluaron las alternativas para intentar alcanzar los resultados esperados, al tiempo de velar por el uso eficiente de los recursos FOCEM.

Luego de considerar la documentación presentada, y en el marco del procedimiento previsto en el Art. 56.3 del Reglamento del FOCEM, la CPRM decidió autorizar las adecuaciones sugeridas y su formalización a través de la firma del Adendum Nº 02 al COF Nº 01/08 con el Estado beneficiario.

  - Suspensión temporal de auditoría externa de medio término del proyecto "MERCOSUR SOCIAL: Fortalecimiento del Instituto Social del MERCOSUR y consolidación del Plan Estratégico de Acción Social" (Comunicación UTF Nº 101/20)

La CRPM tomó nota de la comunicación UTF Nº 101/20 relativa a la suspensión temporal de la auditoría externa de medio término por parte del organismo ejecutor del proyecto "MERCOSUR SOCIAL: Fortalecimiento del Instituto Social del MERCOSUR y consolidación del Plan Estratégico de Acción Social" (ANEXO VI).

La UTF informó que, en el mes de octubre, previa coordinación con el ISM, se había seleccionado a la empresa de auditoría, encontrándose suscrito el contrato y cumplido el primer pago parcial de honorarios.

La Comisión realizará el seguimiento de la situación y elevó la nota para conocimiento del GMC.

- SEGUIMIENTO DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

La CRPM tomó nota de los avances de los distintos Grupos de Trabajo, en particular los resultados de la XI y XII Reunión del Grupo de Trabajo sobre Monitoreo de los Programas de Trabajo (ANEXO VII); la XXX y XXXI Reunión del Grupo de Trabajo sobre el Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR (ANEXO VIII); y la VI Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc “MERCOSUR 30 años” (ANEXO IX).

ANEXOS:

Los Anexos que forman parte de la presente acta son los siguientes:

| ANEXO I | Lista de Participantes |
| --- | --- |
| ANEXO II | Agenda |
| ANEXO III | Comunicación UTF Nº 95/20 - Informe de la cuarta inspección técnica a las obras de construcción del laboratorio de biotecnología tipo II ejecutadas por Paraguay en el marco del proyecto pluriestatal "Investigación, educación y biotecnologías aplicadas a la salud” |
| ANEXO IV | Comunicaciones UTF Nº 96/20 y 99/20 - Informe de la UTF sobre solicitud de incorporación de obras complementarias al proyecto “Construcción de la Avenida Costanera Norte de Asunción, 2ª Etapa y Conexión (Av. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9” |
| ANEXO V | Comunicación UTF Nº 97/20 - Informe de la UTF sobre solicitud de adecuaciones al proyecto “Construcción y mejoramiento de sistemas de agua potable y saneamiento básico en pequeñas comunidades rurales e indígenas del país” |
| ANEXO VI | Comunicación UTF Nº 101/20 - Suspensión temporal de auditoría externa de medio término del proyecto "MERCOSUR SOCIAL: Fortalecimiento del Instituto Social del MERCOSUR y consolidación del Plan Estratégico de Acción Social" |
| ANEXO VII | Ayudas memoria correspondientes a la XI y la XII Reunión del Grupo de Trabajo sobre Monitoreo de los Programas de Trabajo |
| ANEXO VIII | Ayudas memoria correspondientes a la XXX y la XXXI Reunión del Grupo de Trabajo sobre el Estatuto de la Ciudadanía del MERCOSUR |
| ANEXO IX | Ayuda Memoria correspondiente a la VI Reunión del Grupo de Trabajo Ad Hoc “MERCOSUR 30 años” |

| _____________________________ Por la Delegación de Argentina Mariano Kestelboim ______________________________ Por la Delegación de Brasil Bruno de Risios Bath ______________________________ Por la Delegación de Paraguay Victor Verdún _____________________________ Por la Delegación de Uruguay Ana Inés Rocanova |  |
| --- | --- |