MERCOSUR/CRPM-GTF/ACTA N° 02/22

XXI REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO FOCEM DE LA CRPM (GTF)

Se realizó el 27 de octubre de 2022, en ejercicio de la Presidencia Pro Tempore Uruguaya (PPTU), la XXI Reunión del Grupo de Trabajo FOCEM de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR (GTF), por sistema de videoconferencia de conformidad con lo dispuesto en la Resolución GMC N° 19/12, con la participación de las delegaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.  La reunión contó también con la participación de la Coordinadora y funcionarios de la Unidad Técnica FOCEM (UTF).

La Lista de Participantes consta como Anexo I.

La Agenda de la Reunión consta como Anexo II.

En la Reunión fueron tratados los siguientes asuntos:

- ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FOCEM

  - Situación de los aportes de los Estados Partes

El GTF tomó nota de la situación las contribuciones adeudadas al FOCEM, a partir de la información presentada por la UTF que consta como Anexo III.

  - Estado de disponibilidades bancarias e inversiones en plazos fijos

La UTF presentó el estado de disponibilidades bancarias de las cuentas FOCEM al 30/09/22 (US$ 8.367.200) y el detalle de las colocaciones de recursos que se mantienen en plazos fijos (US$ 91.867.000), los cuales incluyen US$ 14.887.569 correspondientes al respaldo en efectivo de los créditos de la reserva de contingencia. La información detallada consta como Anexo IV.

Asimismo, el GTF recibió las informaciones vinculadas a los resultados financieros obtenidos por las cuentas FOCEM en el período setiembre 2012 - setiembre 2022 (Anexo V).

  - Situación de los recursos bajo administración fiduciaria de FONPLATA

El GTF consideró el estado de situación de los recursos FOCEM bajo administración fiduciaria de FONPLATA y, en particular, el detalle de las inversiones según tipo de instrumento, desempeño global de la cartera y valor de mercado al 30/09/22 (US$ 100.119.069,6). La información presentada por la UTF al respecto consta como Anexo VI.

  - Proyección de desembolsos y disponibilidades financieras 2022-2026

Las delegaciones analizaron la estimación de desembolsos y disponibilidades financieras proyectadas por la UTF para el período 2022-2026 (Anexo VII).

- ESTADO DE SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS FOCEM

El GTF tomó nota de la situación global de la cartera de proyectos FOCEM, con base en el cuadro síntesis compartido por la UTF (Anexo VIII).

  - Avance físico financiero de la cartera de proyectos

La UTF compartió información actualizada al 30/09/22 sobre el avance financiero global de la cartera de proyectos, con el detalle de los desembolsos realizados, rendiciones de cuentas aprobadas y montos pendientes de devolución. La referida información consta en Anexo IX.

Asimismo, las delegaciones revisaron los distintos proyectos según su grado de progreso, repasando las actividades pendientes en cada caso y la etapa en la que se encuentran con relación al cumplimiento de sus objetivos y su cierre formal. La información compartida al respecto consta como Anexo X.

.

Finalmente, el GTF tomó nota que, de los 48 proyectos ejecutados, 31 están concluidos, con auditoría externa final aprobada por la CRPM. Información detallada del costo final de estos proyectos consta como Anexo XI.

  - Información relevante de algunos proyectos en ejecución

La UTF compartió con las delegaciones información relevante de la situación particular de algunos proyectos y enfatizó la importancia de que las UTNFs colaboren en la gestión de las partidas de contrapartida local necesarias para evitar que los proyectos sufran atrasos y complicaciones en la ejecución. El detalle de las informaciones compartidas consta como Anexo XII.

  - Situación de presentación y análisis de informes semestrales

El GTF tomó nota de la información actualizada sobre el estado de situación de la presentación y aprobación de los informes semestrales de los proyectos FOCEM (Anexo XIII).

  - Auditorías externas realizadas y en curso

- La UTF presentó información actualizada de los resultados y costos de las auditorías externas realizadas (Anexo XIV).

- Asimismo, la UTF comentó la situación del Registro de Auditores Externos y solicitó apoyo a las UTNFs para ampliar el registro y conectar con otras asociaciones o colegios profesionales en los Estados Partes para invitarlos a formar parte del Registro.

ANEXOS:

Los Anexos que forman parte de la presente Acta son los siguientes:

| ANEXO I | Lista de Participantes |
| --- | --- |
| ANEXO II | Agenda |
| ANEXO III | Contribuciones de los Estados Partes al FOCEM al 30/09/22 |
| ANEXO IV | Disponibilidades bancarias e inversiones a plazo fijo al 30/09/22 |
| ANEXO V | Resultados financieros obtenidos por cuentas FOCEM al 30/09/22 |
| ANEXO VI | Situación de los recursos bajo administración fiduciaria de FONPLATA |
| ANEXO VII | Proyección de necesidades financieras para el período 2022-2026 |
| ANEXO VIII | Cuadro síntesis de la cartera de proyectos FOCEM |
| ANEXO IX | Avance financiero global de la cartera de proyectos FOCEM |
| ANEXO X | Clasificación de proyectos según grado de avance |
| ANEXO XI | Listado de proyectos FOCEM concluidos |
| ANEXO XII | Información relevante sobre la situación de algunos proyectos |
| ANEXO XIII | Estado de situación de la presentación y aprobación de los informes semestrales de los proyectos FOCEM |
| ANEXO XIV | Información sobre resultados y costos de auditorías externas realizadas |

| _____________________________ Por la Delegación de Argentina Victorio Carpintieri; ______________________________ Por la Delegación de Brasil Pedro Andrade. ______________________________ Por la Delegación de Paraguay Hugo Ferreira; _____________________________ Por la Delegación de Uruguay Matías Vain. |  |
| --- | --- |